NATURE EARTH

Metodología de Desarrollo
y Estructura de Roles

Versión 1.0 — 04/09/2026
Institución: SENA
Proyecto: Nature Earth

# 1. Metodología Seleccionada: Scrum

## 1.1 ¿Por qué Scrum?

Permite entregar valor de forma incremental y continua.

Se adapta a cambios en los requisitos durante el proyecto.

Fomenta la comunicación constante entre el equipo.

El equipo de 3 personas es el tamaño ideal para Scrum.

Permite identificar problemas tempranamente en cada sprint.

## 1.2 Principios de Scrum que aplicamos

| Principio | Descripción | Cómo lo aplicamos |
| --- | --- | --- |
| Transparencia | Todo el trabajo es visible para el equipo y stakeholders. | Board público (GitHub Projects), daily standups. |
| Inspección | El producto se revisa al final de cada sprint. | Sprint Review con demo funcional. |
| Adaptación | Se ajusta el plan según los resultados. | Sprint Retrospective con acciones concretas. |
| Entrega incremental | Cada sprint produce un incremento funcional. | Al final de cada sprint hay algo que se puede mostrar. |

## 1.3 Configuración del equipo

| Aspecto | Configuración | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Tamaño del equipo | 3 personas | Tamaño ideal para Scrum: ágil y comunicativo. |
| Duración del Sprint | 3 semanas (15 días hábiles) | Tiempo extra para aprendizaje (equipo nuevo en Java). |
| Sprint 0 | 3 semanas de aprendizaje | Dominar fundamentos antes de desarrollar. |
| Velocity estimada | 15-20 story points/sprint | Conservador para equipo nuevo. |
| Buffer de aprendizaje | ~20% de cada sprint | Tiempo para tutoriales y práctica. |

## 1.4 Ceremonias Scrum

| Ceremonia | Frecuencia | Duración | Quién participa | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Inicio del sprint (Día 1) | 3 horas | Todo el equipo | Seleccionar historias del backlog, estimar tareas, definir objetivo del sprint. |
| Daily Standup | Todos los días | 15 min | Todo el equipo | ¿Qué hice ayer? ¿Qué hago hoy? ¿Tengo impedimentos? |
| Backlog Refinement | Mitad del sprint | 1.5 horas | Todo el equipo | Refinar historias próximas, aclarar dudas, estimar. |
| Sprint Review | Fin del sprint (último día) | 2 horas | Equipo + instructor | Demo del incremento, recoger feedback, aceptación. |
| Sprint Retrospective | Después del Review | 1 hora | Solo el equipo | ¿Qué salió bien? ¿Qué mejorar? Acciones concretas. |

## 1.5 Artefactos Scrum

| Artefacto | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Product Backlog | Lista priorizada de todo lo que se necesita hacer. | Product Owner (Sergio) |
| Sprint Backlog | Las historias seleccionadas para el sprint actual. | Todo el equipo |
| Incremento | El producto funcional resultante del sprint. | Todo el equipo |
| Definition of Done | Criterios que todo trabajo debe cumplir para estar "terminado". | Todo el equipo |

## 1.6 Definition of Done (DoD)

Una historia está "DONE" cuando CUMPLE todos estos criterios:

Código escrito y funcionando en la rama feature.

Code review aprobada por al menos 1 otro integrante.

Tests unitarios pasando.

Funcionalidad verificada en staging.

Documentación actualizada.

Sin bugs conocidos de severidad alta.

Aceptada por el PO en la Sprint Review.

## 1.7 Definition of Ready (DoR)

Una historia está "READY" para entrar a un sprint cuando:

Tiene criterios de aceptación claros.

Está estimada en story points.

El equipo la entiende sin ambigüedades.

No depende de algo que aún no existe.

# 2. Estructura de Roles

## 2.1 Roles Scrum del equipo

| Rol Scrum | Integrante | Responsabilidades Scrum | Responsabilidades Técnicas |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner (PO) | Sergio Andrés Losada Lavao | • Priorizar el backlog de productos • Definir criterios de aceptación • Representar al usuario final • Aceptar o rechazar entregas en Sprint Review • Mantener elProduct Backlog ordenado | • Full Stack: apoya en frontend y backend • Desarrollo del Agente de Recolección de Datos • Integración frontend ↔ backend • Tests de aceptación |
| Scrum Master (SM) | Michael Steven Cardenas Ruiz | • Facilitar todas las ceremonias Scrum • Remover impedimentos del equipo • Proteger al equipo de distracciones externas • Asegurar que se cumpla el DoD • Fomentar la mejora continua | • Backend: API REST con Java/Spring Boot • Modelado de base de datos (PostgreSQL) • Integración con API de iNaturalist • Documentación de endpoints (Swagger) |
| Development Team | José Ángel Mejía Pérez | • Estimar tareas del sprint • Desarrollar según Definition of Done • Participar activamente en code review • Proponer mejoras técnicas • Colaborar con el equipo en todas las tareas | • Frontend: interfaz de usuario con React • Globo 3D interactivo con Globe.gl • Diseño UX y animaciones • Responsividad y modo oscuro |

## 2.2 Responsabilidades por domain

Aunque cada integrante tiene un rol principal, en un equipo de 3 personas TODOS son desarrolladores y pueden apoyarse mutuamente.

| Domain | Responsable principal | Apoyo |
| --- | --- | --- |
| API REST (Spring Boot) | Michael | Sergio (cuando Michael necesite) |
| Base de datos (PostgreSQL) | Michael | Sergio |
| Globo 3D (Globe.gl) | José Ángel | Sergio |
| Interfaz de usuario (React) | José Ángel | Sergio |
| Agente de recolección de datos | Sergio | Michael |
| Integración frontend ↔ backend | Sergio | Michael y José |
| CI/CD y despliegue | Sergio | Michael |
| Tests y documentación | Todos | Todos |

## 2.3 Herramientas de comunicación

| Herramienta | Uso | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Discord / WhatsApp | Comunicación diaria, dudas rápidas | Diaria |
| GitHub Projects | Gestión del backlog, board Kanban | Continua |
| GitHub (Pull Requests) | Code review, colaboración en código | Por tarea |
| Reuniones por video | Ceremonias Scrum (Planning, Review, Retro) | Por sprint |

# 3. Planificación por Sprints

El proyecto se divide en 7 sprints de 3 semanas cada uno, para un total de 21 semanas (~5.5 meses).

| Sprint | Semanas | Objetivo | Pts |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 1-3 | Aprendizaje de Java, Spring Boot, React, Globe.gl | 0 (aprendizaje) |
| Sprint 1 | 4-6 | Globo 3D interactivo + selección de países | ~20 |
| Sprint 2 | 7-9 | Filtrado por estado/departamento | ~18 |
| Sprint 3 | 10-12 | Listado de especies con paginación y filtros | ~22 |
| Sprint 4 | 13-15 | Ficha de especie completa + búsqueda global | ~28 |
| Sprint 5 | 16-18 | Pulido: modo oscuro, i18n, accesibilidad | ~16 |
| Sprint 6 | 19-21 | Testing final + deploy a producción | ~12-15 |

## 3.1 Distribución de tareas por sprint

Sprint 0 — Aprendizaje (3 semanas):

| Integrante | Actividades de aprendizaje |
| --- | --- |
| Michael | • Sintaxis Java, POO en Java • Spring Boot: crear proyecto, endpoints REST, JPA • Conectar a PostgreSQL |
| José Ángel | • Refresher React + TypeScript • Globe.gl: documentación y prueba de concepto • Tailwind CSS |
| Sergio | • Fundamentos de Java (para entender el backend) • GitHub Projects para gestión • Docker Compose + CI/CD |

Sprint 1 — Globo 3D (3 semanas):

| Integrante | Tareas |
| --- | --- |
| Michael | Entity Country + repository + service + endpoints REST + Swagger |
| José Ángel | Globe.gl completo: textura, rotación, zoom, hover, selección de país |
| Sergio | Integración FE ↔ BE, CORS, variables de entorno, code review, deploy staging |

Sprint 2 — Filtrado (3 semanas):

| Integrante | Tareas |
| --- | --- |
| Michael | Entity Subdivision + endpoints + integración GBIF + cache |
| José Ángel | Panel de subdivisión, búsqueda en lista, resaltado en globo |
| Sergio | Tests de integración, responsividad, code review, deploy staging |

Sprint 3 — Especies (3 semanas):

| Integrante | Tareas |
| --- | --- |
| Michael | Entity Species + endpoints paginados + integración iNaturalist + optimización queries |
| José Ángel | SpeciesList paginado, SpeciesCard, filtros, lazy loading de imágenes |
| Sergio | Integración completa, tests de flujo, cache Redis, rendimiento |

Sprint 4 — Detalle + Búsqueda (3 semanas):

| Integrante | Tareas |
| --- | --- |
| Michael | Endpoint de detalle, entity Source, búsqueda full-text, cache Redis |
| José Ángel | SpeciesDetail, galería de imágenes, mapa distribución, barra de búsqueda |
| Sergio | Tests E2E del flujo completo, code review, deploy staging |

Sprint 5 — Pulido (3 semanas):

| Integrante | Tareas |
| --- | --- |
| Michael | Rate limiting, documentación API final, optimización queries |
| José Ángel | Modo oscuro, i18n (ES/EN), responsividad completa, touch gestures |
| Sergio | Auditoría accesibilidad WCAG, testing cross-browser, Lighthouse |

Sprint 6 — Deploy (3 semanas):

| Integrante | Tareas |
| --- | --- |
| Michael | Fix bugs, optimización final, monitoreo, documentación técnica |
| José Ángel | Fix bugs, optimización de bundle, último test visual, documentación componentes |
| Sergio | Tests E2E finales, deploy producción, dominio, Sentry, retrospectiva final |

# 4. Estrategia de Git

| Rama | Propósito | Merge en |
| --- | --- | --- |
| main | Producción. Solo merge desde develop. | — |
| develop | Integración. Todo se mergea aquí. | main |
| feature/* | Features individuales (ej: feature/globe-3d). | develop |
| hotfix/* | Fixes urgentes de producción. | main + develop |

Flujo:

Crear rama feature desde develop.

Desarrollar y commitear.

Abrir Pull Request (PR) contra develop.

Code review por 1 integrante.

Merge a develop → deploy automático a staging.

Al final del sprint: develop → main → producción.

# 5. Herramientas del Proyecto

| Categoría | Herramienta | Uso |
| --- | --- | --- |
| Repositorio | GitHub | Código fuente, code review (PRs) |
| Gestión | GitHub Projects | Backlog, board, seguimiento de historias |
| Comunicación | Discord / WhatsApp | Daily standup, comunicación diaria |
| IDE Backend | IntelliJ IDEA Community | Desarrollo Java/Spring Boot |
| IDE Frontend | VS Code | Desarrollo React/TypeScript |
| API Docs | Swagger UI | Documentación de endpoints |
| CI/CD | GitHub Actions | Lint, test, build, deploy automático |
| Staging | Vercel (FE) + Railway (BE) | Pruebas antes de producción |
| Docker | Docker Compose | PostgreSQL local |
| Monitoreo | Sentry + Lighthouse | Errores y rendimiento |

# 6. Recomendaciones para el Equipo

## 6.1 Para aprender Java/Spring Boot

Empezar con Baeldung.com — tutoriales claros paso a paso.

No intentar aprender TODO de Java. Enfocarse en: clases, anotaciones, Spring Boot, JPA.

Hacer el "Spring Boot Getting Started" guide oficial el primer día.

Practicar con ejemplos pequeños antes de código real.

Si algo no funciona, preguntar al equipo antes de gastar 2 horas.

## 6.2 Para trabajar en equipo

Comunicarse todos los días en el standup.

Hacer code review de todo — es la mejor forma de aprender.

No hacer merge sin PR aprobado.

Si un sprint se complica, hablarlo en la retrospectiva.

Documentar lo que aprenden — el futuro yo se lo va a agradecer.

## 6.3 Para no quemarse

No trabajar más de 8 horas diarias de forma sostenida.

Si están frustrados, tomar un descanso de 15 minutos.

Celebrar cada sprint completado.

Recordar: el objetivo es APRENDER y construir algo, no ser perfectos.

— Fin del documento de Metodología v1.0 —