NATURE EARTH

Metodología de Desarrollo
y Estructura de Roles

Versión 3.0 — 11/09/2026
Institución: SENA
Proyecto: Nature Earth
Incluye: Modelo de suscripción, fuentes confiables, chatbot

# 1. Metodología Seleccionada: Scrum

## 1.1 Configuración del equipo

| Aspecto | Configuración | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Tamaño del equipo | 3 personas | Tamaño ideal para Scrum. |
| Duración del Sprint | 3 semanas (15 días hábiles) | Tiempo extra para aprendizaje. |
| Sprint 0 | 3 semanas de aprendizaje | Dominar fundamentos antes de desarrollar. |
| Velocity estimada | 15-20 story points/sprint | Conservador para equipo nuevo. |
| Buffer de aprendizaje | ~20% de cada sprint | Tiempo para tutoriales y práctica. |

## 1.2 Ceremonias Scrum

| Ceremonia | Frecuencia | Duración | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Inicio del sprint | 3 horas | Seleccionar historias, estimar, definir objetivo. |
| Daily Standup | Todos los días | 15 min | Sincronización diaria del equipo. |
| Backlog Refinement | Mitad del sprint | 1.5 horas | Refinar historias próximas. |
| Sprint Review | Fin del sprint | 2 horas | Demo del incremento + feedback. |
| Sprint Retrospective | Después del Review | 1 hora | Mejora continua del proceso. |

## 1.3 Definition of Done

Código escrito y funcionando.

Code review aprobada por 1 integrante.

Tests unitarios pasando.

Funcionalidad verificada en staging.

Documentación actualizada.

Sin bugs de severidad alta.

Aceptada por el PO.

# 2. Estructura de Roles del Equipo

## 2.1 Roles Scrum

| Rol | Integrante | Responsabilidades Scrum | Responsabilidades Técnicas |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Sergio Andrés Losada Lavao | • Priorizar backlog • Definir criterios de aceptación • Representar al usuario • Aceptar entregas en Review | • Full Stack: apoya en FE y BE • Agente de recolección de datos • Integración FE ↔ BE • Sistema de usuarios, planes y suscripciones |
| Scrum Master | Michael Steven Cardenas Ruiz | • Facilitar ceremonias • Remover impedimentos • Proteger al equipo • Asegurar cumplimiento del DoD | • Backend: API REST (Spring Boot) • Modelado de base de datos • Integración con APIs externas (iNaturalist, IUCN, NCBI) • Documentación Swagger |
| Dev Team | José Ángel Mejía Pérez | • Estimar tareas • Desarrollar según DoD • Code review activo • Proponer mejoras | • Frontend: interfaz React • Globo 3D con Globe.gl • Chatbot asistente (solo planes con acceso) • Diseño UX y animaciones |

## 2.2 Responsabilidades por funcionalidad

| Funcionalidad | Responsable | Apoyo |
| --- | --- | --- |
| Globo 3D (Globe.gl) | José Ángel | Sergio |
| Chatbot asistente (por plan) | José Ángel | Sergio |
| Login y registro (default Casual) | Sergio | Michael |
| Modelo de suscripción (planes) | Sergio | Michael |
| API REST (Spring Boot) | Michael | Sergio |
| Base de datos (PostgreSQL) | Michael | Sergio |
| Agente de recolección de datos | Sergio | Michael |
| Integración con APIs externas | Sergio | Michael |
| Segmentación de usuarios | Sergio | Michael |
| CI/CD y despliegue | Sergio | Michael |
| Tests y documentación | Todos | Todos |

# 3. Diseño de la Interfaz Web

## 3.1 Layout principal

La interfaz tiene 3 elementos principales:

En la esquina superior izquierda se encuentra el sistema de login y registro. Cuando el usuario no ha iniciado sesión, se muestra un formulario de registro o login. Cuando el usuario ha iniciado sesión, se muestra su perfil con su nombre, plan actual y un botón para cerrar sesión.

En el centro de la pantalla se encuentra el globo terráqueo 3D interactivo, el elemento principal de la interfaz.

En la esquina inferior derecha se encuentra el chatbot asistente, visible únicamente para usuarios con plan Estudiante o Investigador.

## 3.2 Tipos de usuario del sistema

PLANES DE SUSCRIPCIÓN
├── Casual (Gratis — registro por defecto)
│   └── Info básica, sin chatbot
├── Estudiante (Suscripción)
│   └── Info intermedia + chatbot
└── Investigador (Suscripción)
    └── Info avanzada + chatbot + cuidados
Administrador (Rol especial)
    └── Gestiona plataforma, usuarios, planes, agente

## 3.3 Propósito de la segmentación

La segmentación de usuarios permite:

Recopilar datos de comportamiento por perfil.

Alimentar el algoritmo de recomendaciones.

Mejorar el chatbot según patrones de consulta.

Generar reportes de uso por tipo de usuario.

# 4. Planificación por Sprints

| Sprint | Semanas | Objetivo | Pts |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 1-3 | Aprendizaje de Java, Spring Boot, React, Globe.gl | 0 (aprendizaje) |
| Sprint 1 | 4-6 | Globo 3D + Login/Registro (default Casual) | ~20 |
| Sprint 2 | 7-9 | Filtrado por estado + Chatbot básico (por plan) | ~18 |
| Sprint 3 | 10-12 | Listado de especies + Modelo de suscripción + Chatbot con datos | ~22 |
| Sprint 4 | 13-15 | Ficha de especie por plan + Chatbot con sugerencias + Agente multi-fuente | ~28 |
| Sprint 5 | 16-18 | Pulido: modo oscuro, i18n, segmentación de usuarios | ~16 |
| Sprint 6 | 19-21 | Testing final + deploy + reportes de comportamiento | ~12-15 |

## 4.1 Distribución de tareas por sprint

Sprint 0 — Aprendizaje:

| Integrante | Actividades |
| --- | --- |
| Michael | Java, Spring Boot, JPA, PostgreSQL |
| José Ángel | React, TypeScript, Globe.gl, Tailwind CSS |
| Sergio | Java básico, GitHub Projects, Docker, CI/CD |

Sprint 1 — Globo + Login:

| Integrante | Tareas |
| --- | --- |
| Michael | Entity User (plan default CASUAL) + endpoints de autenticación, Swagger |
| José Ángel | Globe.gl completo + componente Login/Registro |
| Sergio | Sistema de registro, integración FE ↔ BE, code review |

Sprint 2 — Filtrado + Chatbot:

| Integrante | Tareas |
| --- | --- |
| Michael | Entity Species + endpoints + integración iNaturalist |
| José Ángel | Panel de filtros + Chatbot UI (visible solo para planes con acceso) |
| Sergio | Integración chatbot ↔ backend, tests, code review |

Sprint 3 — Especies + Suscripciones + Chatbot:

| Integrante | Tareas |
| --- | --- |
| Michael | Entity Subscription + endpoints de suscripción + Entity Species con datos avanzados |
| José Ángel | SpeciesList paginado + Página de planes (PlanSelector) + Chatbot con info de especies |
| Sergio | Verificación de plan en backend, integración IUСN, cache |

Sprint 4 — Detalle + Chatbot + Agente multi-fuente:

| Integrante | Tareas |
| --- | --- |
| Michael | Endpoint detalle por plan + Entity SpeciesSource + búsqueda |
| José Ángel | SpeciesDetail según plan + Chatbot con sugerencias y ubicación |
| Sergio | Agente con NCBI + Semantic Scholar, Tests E2E del flujo completo |

Sprint 5 — Pulido:

| Integrante | Tareas |
| --- | --- |
| Michael | Rate limiting, documentación API, optimización |
| José Ángel | Modo oscuro, i18n, responsividad, touch gestures |
| Sergio | Accesibilidad WCAG, testing cross-browser, data de segmentación |

Sprint 6 — Deploy:

| Integrante | Tareas |
| --- | --- |
| Michael | Fix bugs, monitoreo, documentación |
| José Ángel | Fix bugs, optimización, último test visual |
| Sergio | Deploy producción, reportes de comportamiento, retrospectiva |

# 5. Estrategia de Git

| Rama | Propósito | Merge en |
| --- | --- | --- |
| main | Producción. | — |
| develop | Integración. | main |
| feature/* | Features individuales. | develop |
| hotfix/* | Fixes urgentes. | main + develop |

# 6. Herramientas

| Categoría | Herramienta | Uso |
| --- | --- | --- |
| Repositorio | GitHub | Código + PRs |
| Gestión | GitHub Projects | Backlog + board |
| Comunicación | Discord / WhatsApp | Daily + comunicación |
| IDE Backend | IntelliJ IDEA | Java/Spring Boot |
| IDE Frontend | VS Code | React/TypeScript |
| API Docs | Swagger UI | Endpoints |
| CI/CD | GitHub Actions | Build + deploy |
| Staging | Vercel + Render | Pruebas |
| Docker | Docker Compose | PostgreSQL local |

— Fin del documento de Metodología v3.0 —